|  | KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ FORMLARI |  |  | Doküman Kodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  |
|  | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÖLÇÜTÜ PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI |  |  | Revizyon Tarihi / No |  |  |
|  |  |  |  | Sayfa | 1/2 |  |
| Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim |  |  |  | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü |  |  |  |
| Amaç ve Hedef Rehberi |  |  |  | Üniversite içindeki başvuru, değerlendirme ve anket süreçlerini dijital ortamda güvenli, izlenebilir ve yetkilendirilmiş bir sistem üzerinden yürütmek. |  |  |  |
| Ölçüt Rehberi |  |  |  | Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi |  |  |  |
| Ölçüt |  |  |  | C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi C.3. Araştırma Performansı C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi |  |  |  |
| Konu |  |  |  | Üniversite içi dijital form, başvuru ve onay süreçlerinin kurumsal yazılım altyapısı ile yönetilmesi; form tasarımı, yetkilendirme, veri toplama, onay akışı ve raporlama süreçlerinin geliştirilmesi. |  |  |  |
| İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı |  |  |  | - Geliştirme ve test süreçlerinde kalite kontrol (birim testleri) - Kullanıcı geri bildirimlerinin periyodik analizi - İç paydaşlar: Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem, Fakülteler, Enstitüler, idari personel, öğrenciler |  |  |  |
| İyileştirme Periyodu |  |  |  | Her dönem sonunda (6 ayda bir) kullanıcı geri bildirimleri ve istatistiksel veriler doğrultusunda sistem revizyonu yapılması planlanmakta; yılda bir kez kapsamlı değerlendirme raporu hazırlanarak yeni özellik planlaması yapılmaktadır. |  |  |  |
| PUKO DÖNGÜSÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANLAMA |  |  | Amaç | Üniversite içindeki başvuru, değerlendirme ve anket süreçlerini dijital ortamda güvenli, izlenebilir ve yetkilendirilmiş bir sistem üzerinden yürütmek; Google Forms gibi dış sistemlere olan bağımlılığı azaltarak kurumsal veri güvenliğini sağlamak. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm akademik/idari birimlerin başvuru süreçlerini DPU-Form sistemi üzerinden yönetebilmesi; 2025 yılı içinde en az iki farklı süreçte ve 2026 yılı için en az on farklı süreçte (ör. yatay geçiş, çift anadal, yan dal, staj, memnuniyet anketleri vb.) aktif kullanım sağlamak. |  |  |  |
|  |  |  | Hedef | DPU-Form sistemiyle toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda, süreçlerin etkinliğini artıracak iyileştirme alanlarını belirlemekte uygulamayı kullanan birimlere altyapı sunmak |  |  |  |
|  |  |  | Faaliyet Açıklaması | Mevcut versiyonun eksik kaldığı yönleri ve yeni bir takım özellikleri de ekleyerek daha güvenli, güvenilir, gelişmiş bir veri toplama ortamının oluşturulması, Planlanan işlevler dışında görsel olarak da üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun yeni bir sistem oluşturulması amacıyla DPÜ-Form sisteminin yenilenmesi. |  |  |  |
|  |  |  | Sorumlu Kişi/ Birim | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü |  |  |  |
|  |  |  | Gerekli kaynaklar | Toplantı salonu ve teknik donanım |  |  |  |
|  |  |  | Riskler ve önlemler | Toplantı takvimi önceden duyurulacak, zorunlu katılım hatırlatılacak |  |  |  |
|  |  |  | Ölçütler ve Göstergeler | C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi C.3. Araştırma Performansı C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirilmesi |  |  |  |
|  |  |  | Planlama Tarihleri | 10.01.2025 - 05.05.2025 |  |  |  |
| UYGULAMA |  |  | Yapılan faaliyetlerin kısa özeti | Dpu-Form uygulamasının yeni versiyonunda çalışacak personellerin bir araya geldiği toplantılar düzenlenerek iş planının yapılması, Veri tabanının tasarımı, kullanılacak uygulama ortamı ve kütüphanelerin seçimi, sitenin kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi, kullanılacak temanın seçimi, kodlama, test işlemlerinin yapılması |  |  |  |
|  |  |  | Uygulamada görevli kişiler/birimler | İlke Altınpulluk (Analiz) Ruhan Çıngıl (Kodlama) Büşra Yergin (Tasarım) |  |  |  |
|  |  |  | Paydaş katılımının belirtilmesi | Uygulama aşamasında yapılan kullanım testleri için stajyer öğrenciler, Kariyer ve mezun merkezi personeli |  |  |  |
|  |  |  | Kullanılan kanıtların (doküman, fotoğraf, rapor vb.) listesi | (Kanıt 1) Toplantı (imza tutanağı) (05.05.2025) (Kanıt 2) Toplantı (imza tutanağı) (03.06.2025) (Kanıt 3) Toplantı (imza tutanağı) (11.08.2025) (Kanıt 4) Toplantı (imza tutanağı) (17.10.2025) (Kanıt 5) Kullanıcı arayüz tasarımı (PDF) |  |  |  |
|  |  |  | Uygulama Tarihi | 05.05.2025 – Devam ediyor |  |  |  |
|  |  |  | Karşılaşılan sorunlar ve kısa açıklamalar | Herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. |  |  |  |
| KONTROL |  |  | Kontrol faaliyetlerinin açıklaması |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrolü yapan kişi/birim |  |  |  |  |
|  |  |  | Ölçüm ve değerlendirme sonuçları |  |  |  |  |
|  |  |  | Eksiklikler ve tespit edilen problemler |  |  |  |  |
|  |  |  | Geri bildirim ve öneriler |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontrol tarihleri |  |  |  |  |

| ÖNLEM- İYİLEŞTRİME | Önlem ve iyileştirme faaliyetleri |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sorumlu kişi/birim |  |
|  | Uygulanacak yöntemler ve kaynaklar |  |
|  | Önlem için belirlenen zaman çizelgesi |  |
|  | Önlem sonuçlarının takibi |  |
|  | Önlem döneminde elde edilen kazanımlar |  |
|  | Önlem periyodu |  |
| NOT: Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir. |  |  |

| Gönderen Birim Yöneticisi | Gönderim Tarihi | Teslim Edilen |
| --- | --- | --- |
| Adı-Soyadı İmza Şahin SAĞLAM | 13.11.2025 | Kalite Koordinatörlüğü |