|  | KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ FORMLARI |  |  | Doküman Kodu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | İlk Yayın Tarihi |  |  |
|  | TOPLUMA KATKI ÖLÇÜTÜ PUKO TEMELLİ EYLEM PLANI |  |  | Revizyon Tarihi / No |  |  |
|  |  |  |  | Sayfa | 1/2 |  |
| Tanımlama |  |  |  |  |  |  |  |
| Birim |  |  |  | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü |  |  |  |
| Amaç ve Hedef Rehberi |  |  |  | Üniversitemiz web sitesinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla çoklu dil desteği kazandırmak, Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlamak ve yabancı uyruklu öğrenciler ile paydaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak. |  |  |  |
| Ölçüt Rehberi |  |  |  | Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi |  |  |  |
| Ölçüt |  |  |  | Çoklu dil menüsü aktifliği, yeni dil sayfa görüntüleme istatistikleri, yabancı kullanıcı geri bildirimi oranı |  |  |  |
| Konu |  |  |  | Üniversitemiz web sitesinin erişilebilirliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla çoklu dil desteği kazandırmak |  |  |  |
| İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı |  |  |  | Çoklu dil menüsü aktifliği, Türkçe dili bilmeyen internet sitemiz ziyaretçileri |  |  |  |
| İyileştirme Periyodu |  |  |  | Hafta |  |  |  |
| PUKO DÖNGÜSÜ |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANLAMA |  |  | Amaç | Üniversitemizin web sitesinde Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde erişilebilirlik sağlayarak toplumsal erişimi artırmak. |  |  |  |
|  |  |  | Hedef | 2025 yılı sonuna kadar dpu.edu.tr adresinde en az iki ek dil (İngilizce ve Arapça) desteğini devreye almak. |  |  |  |
|  |  |  | Faaliyet Açıklaması | Web sitesinde çoklu dil altyapısının geliştirilmesi, çeviri arayüzlerinin hazırlanması, dil değiştirici modülün eklenmesi |  |  |  |
|  |  |  | Sorumlu Kişi/ Birim | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü |  |  |  |
|  |  |  | Gerekli kaynaklar | Web sunucusu erişimi, çeviri personeli/akademik destek, yazılım geliştirme araçları |  |  |  |
|  |  |  | Riskler ve önlemler | Çeviri hataları → editör kontrolü yapılacak; Sunucu yük artışı → cache optimizasyonu sağlanacak |  |  |  |
|  |  |  | Ölçütler ve Göstergeler | Çoklu dil menüsü aktifliği, yeni dil sayfa görüntüleme istatistikleri, yabancı kullanıcı geri bildirimi oranı |  |  |  |
|  |  |  | Planlama Tarihleri | Eylül – Kasım 2024 |  |  |  |
| UYGULAMA |  |  | Yapılan faaliyetlerin kısa özeti | Web sitesine çoklu dil altyapısı entegre edilmiş, İngilizce dil arayüzü test edilerek yayına alınmıştır. Kısa bir süre sonra ise Arapça, Fransızca ve Almanca dilleri test edilerek yayına alınmıştır. Akademik ve idari birimlerin içerik güncellemeleri tamamlanmıştır. |  |  |  |
|  |  |  | Uygulamada görevli kişiler/birimler | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü |  |  |  |
|  |  |  | Paydaş katılımının belirtilmesi | Öğrenci İşleri, Bilgi İşlem Dairesi ve yabancı uyruklu öğrencilerden alınan geri bildirimlerle içerik kontrolü yapılmıştır. |  |  |  |
|  |  |  | Kullanılan kanıtların (doküman, fotoğraf, rapor vb.) listesi | Kanıt 1: Ekran görüntüleri , Kanıt 2: Tüm diller haber okunma sayıları , Kanıt 3: Proje çalışanlarının aralarında ve paydaşlarla yazışmaları. |  |  |  |
|  |  |  | Uygulama Tarihi | Aralık 2024–Temmuz 2025 |  |  |  |
|  |  |  | Karşılaşılan sorunlar ve kısa açıklamalar | Teknik uyumluluk dışında önemli bir sorun yaşanmamıştır. |  |  |  |
| KONTROL |  |  | Kontrol faaliyetlerinin açıklaması | Yeni dil modüllerinin düzgün çalıştığı, sayfa bağlantılarının ve menülerin doğru yönlendiği kontrol edilmiştir. Kullanıcı testleri yapılmış, geri bildirimler toplanmıştır. |  |  |  |
|  |  |  | Kontrolü yapan kişi/birim | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler |  |  |  |
|  |  |  | Ölçüm ve değerlendirme sonuçları | Sayfa erişim istatistiklerinde artış sağlanmıştır. |  |  |  |
|  |  |  | Eksiklikler ve tespit edilen problemler | Bazı birim sayfalarında çeviri eksiklikleri gözlemlenmiştir. |  |  |  |
|  |  |  | Geri bildirim ve öneriler | Eksik sayfalar için içerik güncelleme takvimi oluşturulmuştur. |  |  |  |
|  |  |  | Kontrol tarihleri | Kasım 2025 |  |  |  |

| ÖNLEM- İYİLEŞTİRME | Önlem ve iyileştirme faaliyetleri | Eksik çevirilerin tamamlanması, kullanıcı arayüzünde dil geçiş hızının artırılması. |
| --- | --- | --- |
|  | Sorumlu kişi/birim | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü |
|  | Uygulanacak yöntemler ve kaynaklar | İçerik editör eğitimi, sistem testleri ve kullanıcı memnuniyet anketi |
|  | Önlem için belirlenen zaman çizelgesi | Aralık 2025 – Şubat 2026 |
|  | Önlem sonuçlarının takibi | İyileştirme sonuçları web istatistik raporlarıyla izlenecek. |
|  | Önlem döneminde elde edilen kazanımlar | Üniversitenin uluslararası erişimi artmış, toplumsal katkı ve görünürlük güçlenmiştir. |
|  | Önlem periyodu | 3 ay |
| NOT: Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir. |  |  |

| Gönderen Birim Yöneticisi | Gönderim Tarihi | Teslim Edilen |
| --- | --- | --- |
| Adı-Soyadı İmza | 13.11.2025 | Kalite Koordinatörlüğü |