|  |  |
| --- | --- |
| Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Toplantı No | 2025/02 |
| Toplantı Tarih ve Saati | 10.07.2025 10:00 |
| Toplantının Yeri | Y.İ.T.D.Başkanlığı Toplantı Salonu |
| Toplantı Konusu | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri |
|  |
| **Toplantı Gündem Maddeleri** |
|  |
| Gündem No | Gündem  |
| 1. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi |
| 2. | Çini Araştırma Merkezi Projesi İhale İşlemleri |
| 3. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi |
| 4. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi |
| 6. | Enerji Verimliliği KABEV Projesi |
| 7. | Simav MYO İmar Planına esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Çalışması İhalesi |
| 8. | Merkez Yerleşke Jenaratör-Asansör İşleri |
|  |
| **Toplantıda Alınan Kararlar** |
|  |
| Karar No | Karar  |
| 1. | Çinili Cami Çini İhya çalışmaları kontrol edilecek ve minare iskelesi iş güvenliği uzmanları ile beraber yerinde bakılacaktır. |
| 2. | Enerji Verimliliği çalışması kapsamında Fen Edebiyat, İktisat ve Mühendislik Fakültelerinde yapılması planlanan imalatlara ilişkin yaklaşık maliyet icmal çalışmasının yapılması. |
| 3. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi için Jeoloji Mühendisi belirlenmesi. |
| 4. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında Olimpik Havuz imalatları için çalışma takvimi belirlenmesi. Yapımı devam eden imalatlar ile ilgili bilgi verildi. |
|  |
| **Katılımcılar** |
|  |
| Adı- Soyadı | Unvanı | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ | Daire Bşk. | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Gamze UYANIK | Elk.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK | Elk.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Selahattin GÜÇLÜ | Elk.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ | Mak.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU | İnş.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK | İnş.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |