|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim | | | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | |
| Toplantı No | | | 2025/02 | | |
| Toplantı Tarih ve Saati | | | 10.07.2025 10:00 | | |
| Toplantının Yeri | | | Y.İ.T.D.Başkanlığı Toplantı Salonu | | |
| Toplantı Konusu | | | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri | | |
|  | | | | | |
| **Toplantı Gündem Maddeleri** | | | | | |
|  | | | | | |
| Gündem No | Gündem | | | | |
| 1. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi | | | | |
| 2. | Çini Araştırma Merkezi Projesi İhale İşlemleri | | | | |
| 3. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi | | | | |
| 4. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi | | | | |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi | | | | |
| 6. | Enerji Verimliliği KABEV Projesi | | | | |
| 7. | Simav MYO İmar Planına esas Jeolojik-Jeofizik Etüt Çalışması İhalesi | | | | |
| 8. | Merkez Yerleşke Jenaratör-Asansör İşleri | | | | |
|  | | | | | |
| **Toplantıda Alınan Kararlar** | | | | | |
|  | | | | | |
| Karar No | Karar | | | | |
| 1. | Çinili Cami Çini İhya çalışmaları kontrol edilecek ve minare iskelesi iş güvenliği uzmanları ile beraber yerinde bakılacaktır. | | | | |
| 2. | Enerji Verimliliği çalışması kapsamında Fen Edebiyat, İktisat ve Mühendislik Fakültelerinde yapılması planlanan imalatlara ilişkin yaklaşık maliyet icmal çalışmasının yapılması. | | | | |
| 3. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi için Jeoloji Mühendisi belirlenmesi. | | | | |
| 4. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında Olimpik Havuz imalatları için çalışma takvimi belirlenmesi. Yapımı devam eden imalatlar ile ilgili bilgi verildi. | | | | |
|  | | | | | |
| **Katılımcılar** | | | | | |
|  | | | | | |
| Adı- Soyadı | | Unvanı | | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ | | Daire Bşk. | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Gamze UYANIK | | Elk.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK | | Elk.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Selahattin GÜÇLÜ | | Elk.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ | | Mak.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU | | İnş.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK | | İnş.Müh | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |