|  | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RİSKLERİ ARTIRAN FAKTÖRLER |  |  |  |  |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. LS. | Yayın Tarihi: |  | 12/02/2026 | Revizyon Tarihi: | ..../….. /202… |  |  |  |
| Web Sayfası Linki: |  |  |  |  | Türkçe |  | İngilizce |  |
| Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl: |  | Şubat 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Riskleri Arttıran Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | İhtiyaç analizlerinin eksik veya hatalı yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kampüs planının güncel olmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proje başlangıcında kullanıcı birimlerle yeterli koordinasyon kurulmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zemin etüdü ve altyapı analizlerinin yetersiz yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Enerji verimliliği dikkate alınmadan yapı inşa edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Yaklaşık maliyet hesaplarının gerçekçi olmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Proje revizyonlarının sık yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Yatırım ödeneklerinin yetersiz veya geç tahsis edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | İnşaat malzemeleri ve işçilik fiyatlarındaki ani artışlar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hakediş ödemelerinde gecikmeler. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ek iş ve fiyat farkı taleplerinin artması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | İhale yeterlilik kriterlerinin yetersiz belirlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Deneyimsiz veya mali yapısı zayıf yüklenicilerle sözleşme yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Taşeron firmaların kontrolünün sağlanamaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sözleşme hükümlerinin açık ve yaptırım gücü yüksek olmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Yüklenicinin iş programına uymaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Yüklenicinin işi yarım bırakması veya tasfiye süreci yaşanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Teknik personel sayısının yetersiz olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mevcut teknik personelin iş yükünün fazla olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kontrollük ve denetim hizmetlerinin etkin yürütülememesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kurum içi birimler arasında koordinasyon eksikliği. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Görev, yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mevzuat değişikliklerinin zamanında takip edilememesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ruhsat, izin ve onay süreçlerinde yaşanan gecikmeler. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | İmar planı, tahsis veya mülkiyet sorunları. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kamulaştırma süreçlerinin uzaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sözleşme ihtilafları ve hukuki süreçlerin başlaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Denetim raporları sonucu doğan idari yaptırımlar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Olumsuz zemin koşulları ile karşılaşılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Aşırı yağış, don, sıcaklık gibi mevsimsel koşullar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Deprem, sel, heyelan gibi doğal afet riskleri. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Şantiye alanının kampüs içindeki yoğunlukla çakışması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının yetersiz olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz uygulanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Malzeme temininde gecikmeler yaşanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kalite kontrol süreçlerinin zayıf yürütülmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Proje dışı veya onaysız imalat yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Şantiye sahasında disiplin ve koordinasyon eksikliği. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Eğitim faaliyetleri devam ederken inşaat yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Öğrenci ve personel güvenliği açısından riskli alanların oluşması.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Akademik takvime bağlı süre baskısı oluşması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Gürültü ve erişim kısıtları nedeniyle çalışma saatlerinin sınırlanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Fakülte/birim taleplerinin proje sürecinde sürekli değişmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Geçici kabul sonrası kusurlu imalatların ortaya çıkması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Garanti süresi takiplerinin yapılmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Bakım ve onarım bütçelerinin yetersiz kalması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Teknik dokümantasyonun eksik teslim edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Taşınır kayıt işlemlerinin zamanında yapılmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Taşınır giriş–çıkış belgelerinin eksik düzenlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ambar sayımlarının düzenli yapılmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Dayanıklı taşınırların zimmet takibinin zayıf olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Hurdaya ayrılan taşınır işlemlerinde mevzuata uyulmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Taşınır kayıt kontrol yetkilisi değişikliklerinde devir işlemlerinin eksik yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Taşınır modülü (TKYS vb.) kullanım hataları. |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Depolama alanlarının fiziki güvenliğinin yetersiz olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ayniyat ve muhasebe kayıtlarının uyumsuz olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Resmî evrakın kayıt altına alınmadan işlem görmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Evrak kayıt süreçlerinde personel yetersizliği. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | EBYS sisteminin etkin kullanılmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Evrakların süresi içinde ilgili birimlere sevk edilmemesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Gizli ve kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlerin yetersizliği. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Fiziksel arşivleme koşullarının yetersiz olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Evrak kayıp ve hasar riskleri. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Personel özlük dosyalarının eksik tutulması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Görev, yetki ve sorumlulukların personel bazında net olmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | İzin, rapor ve görevlendirme kayıtlarının düzensiz tutulması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Personel bilgilerinin otomasyon sistemlerine hatalı girilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SGK, HİTAP vb. bildirimlerin süresinde yapılmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Personel mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmemesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Maaş ve diğer ödemelerde hesaplama hataları. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Yan ödeme ve tazminatların hatalı uygulanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Bordro kontrol mekanizmasının zayıf olması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Fazla veya yersiz ödeme yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Yolluk ve harcırah işlemlerinde belge eksikliği. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ön mali kontrol süreçlerinin etkin yürütülmemesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Bütçe tertiplerinin hatalı kullanılması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ödenek üstü harcama yapılması riski. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Mali mevzuat değişikliklerinin zamanında uygulanmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Ödeme emri belgelerinin eksik düzenlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Taahhüt ve sözleşme kayıtlarının hatalı tutulması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | İç ve dış denetim bulgularının zamanında giderilmemesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Mali işlemlerde görevler ayrılığı ilkesinin uygulanmaması. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Elektronik sistemlerde (MYS, KBS vb.) kullanıcı hataları. |  |  |  |  |  |  |  |