|  | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RİSK KAYIT FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. LS. | Yayın Tarihi: | 12/02/2026 | Revizyon Tarihi: | ..../….. /202… |  |  |  |  |
| Web Sayfası Linki: |  |  |  |  | Türkçe |  | İngilizce |  |
| Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl: | Şubat 2026 |  |  |  |  |  |  |  |

| RİSK KAYIT FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarih: …./…./20.. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk | Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller | Etki | Olasılık | Risk Puanı( R ) | Değişim (Risk Yönü) | Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Risk Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | YIT-01 | Fiziki altyapının geliştirilmesi | Yeni eğitim binalarının zamanında tamamlanması | Risk: Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi Sebep: Yetersiz iş programı ve mali zayıflık | Aylık ilerleme toplantıları, teminat mektubu | 5 | 4 | 20 | Artıyor | Gecikme cezalarının uygulanması, performans izleme | 2026 | Yapı İşleri D.Bşk. | Süre uzaması eğitim faaliyetlerini aksatabilir. |
| 2 | YIT-02 | Kaynakların etkin kullanımı | Yatırım bütçesinin verimli kullanılması | Risk: Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması Sebep: Güncel piyasa verilerinin kullanılmaması | Piyasa fiyat araştırması | 4 | 3 | 12 | Sabit | Güncel birim fiyat veri tabanı oluşturulması | 2026 | Yapı İşleri D.Bşk. | Ek ödenek ihtiyacı doğabilir |
| 3 | YIT-03 | Güvenli kampüs ortamı sağlamak | Şantiye alanlarında güvenliğin sağlanması | Risk: Öğrenci/personelin şantiye alanında kazaya uğraması Sebep: Yetersiz fiziki bariyer ve yönlendirme | Uyarı levhaları, güvenlik şeridi. | 5 | 3 | 15 | Artıyor | Fiziki kapatma ve güvenlik personeli görevlendirme | 2026 | Denetim Komisyonu | Kampüs içi projelerde kritik risk |
| 4 | YIT-04 | Projelerin mevzuata uygun yürütülmesi | Ruhsat ve izinlerin zamanında alınması | Risk: Ruhsat süreçlerinin gecikmesi Sebep: Kurum dışı onay süreçlerinin uzun sürmesi | Yazışmalar ve başvuru takibi | 4 | 3 | 12 | Sabit | Süreç takip çizelgesi ve erken başvuru | 2026 | Proje-Yapım Şb.Müd. | İş programı uzayabilir. |
| 5 | YIT-05 | Kurumsal kapasitenin artırılması | Teknik denetimlerin etkin yapılması | Risk: Teknik personel yetersizliği Sebep: Kadro eksikliği ve iş yoğunluğu | Mevcut personel görevlendirmesi | 4 | 4 | 16 | Artıyor | Yeni teknik personel talebi | 2026 | Yapı İşleri D.Bşk. | Denetim zafiyeti oluşabilir |
| 6 | YIT-06 | Mali disiplinin sağlanması | Hakediş ödemelerinin zamanında yapılması | Risk: Hakedişlerin gecikmesi Sebep: Ödenek aktarım gecikmeleri | Mali işler takibi | 4 | 3 | 12 | Azalıyor | Ödenek planlamasının erken yapılması | 2026 | Yapı İşleri D.Bşk. | Yüklenici iş yavaşlatabilir |
| 7 | YIT-07 | Sürdürülebilir yapılaşma | Enerji verimli binalar yapılması | Risk: Enerji verimliliği kriterlerinin projeye yansımaması Sebep: Teknik şartnamede yer almaması | Standart projeler | 3 | 3 | 9 | Sabit | Yeşil bina kriterlerinin eklenmesi | 2026 | Enerji Yönetim Birimi | İşletme maliyetleri artabilir |
| 8 | YIT-08 | İç kontrol sisteminin güçlendirilmesi | Taşınırların doğru kayıt altına alınması | Risk: Taşınır kayıtlarının eksik tutulması Sebep: Yoğunluk ve takip eksikliği | TKYS kayıtları | 3 | 4 | 12 | Artıyor | Periyodik ambar sayımı | 2026 | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Denetim bulgusu oluşabilir |
| 9 | YIT-09 | Bilgi güvenliğinin sağlanması | Evrak süreçlerinin doğru yürütülmesi | Risk: Resmi evrakın kayıt dışı işlem görmesi Sebep: EBYS kullanımının aksatılması | Evrak birimi kontrolü | 4 | 3 | 12 | Sabit | EBYS zorunlu kullanım talimatı | 2026 | İdari İşler Şb.Müd. | Hukuki sorun doğabilir |
| 10 | YIT-10 | İnsan kaynaklarının etkin yönetimi | Personel özlük işlemlerinin doğru yürütülmesi | Risk: Derece/kademe hatası yapılması Sebep: Mevzuat karmaşıklığı | Personel otomasyon sistemi | 4 | 2 | 8 | Azalıyor | Çift kontrol mekanizması | 2026 | İdari İşler Şb.Müd. | Maaş farkı doğabilir |
| 11 | YIT-11 | Mali işlemlerde doğruluk | Maaş ve diğer ödemelerin hatasız yapılması | Risk: Fazla veya yersiz ödeme yapılması Sebep: Bordro kontrol eksikliği | Ön mali kontrol | 5 | 2 | 10 | Sabit | Bordro öncesi ikinci kontrol | 2026 | İdari İşler Şb.Müd. | Kamu zararı oluşabilir |
| 12 | YIT-12 | Fiziki altyapının sürdürülebilirliği | Yapım işlerinde kaliteyi sağlamak | Risk: Teknik şartnameye aykırı imalat yapılması Sebep: Şantiye denetimlerinin yetersiz kalması | Kontrollük personeli, hakediş kontrolleri | 4 | 3 | 12 | Artıyor | Denetim sıklığının artırılması, kontrol formları | 2026 | Proje Yapım Şb.Müd. | Uzun vadeli bakım maliyetini artırır |
| 13 | YIT-13 | Projelerin zamanında tamamlanması | İş programına uygun ilerleme | Risk: İş programı gerisinde kalınması Sebep: Yetersiz planlama ve koordinasyon | Aylık ilerleme raporları | 4 | 4 | 16 | Artıyor | Ayrıntılı iş programı ve gecikme cezaları | 2026 | Proje Yapım Şb.Müd. | Süre uzatımı doğabilir |
| 14 | YIT-14 | Mevzuata uygunluk | İhale işlemlerinin doğru yürütülmesi | Risk: İhale sürecinde mevzuata aykırı işlem Sebep: Güncel mevzuatın yeterince takip edilmemesi | İhale komisyonu kontrolü | 5 | 2 | 10 | Sabit | Mevzuat bilgilendirme toplantıları | 2026 | İhale Takip Şb.Müd. | İhalenin iptali riski |
| 15 | YIT-15 | Kaynakların korunması | Şantiye ve depo güvenliği | Risk: Malzeme kaybı veya çalınması Sebep: Depo güvenlik önlemlerinin yetersizliği | Kilitli depo, zimmet uygulaması | 4 | 3 | 12 | Artıyor | Kamera ve giriş kayıt sistemi | 2026 | Onarım Şb.Müd. | Kamu zararı oluşabilir |
| 16 | YIT-16 | Kampüs güvenliği | Şantiye alanlarının kampüs alanından güvenlik tedbirleri ile ayrılması | Risk: Yetkisiz kişilerin şantiyeye girmesi Sebep: Fiziksel bariyerlerin yetersizliği | Uyarı levhaları, güvenlik şeridi | 3 | 5 | 15 | Artıyor | Fiziki kapatma ve güvenlik görevlisi | 2026 | Kontrol Ekibi | İş kazası riski |
| 17 | YIT-17 | Sürdürülebilir yapılaşma | Enerji verimli sistem kullanımı | Risk: Enerji verimsiz sistem seçimi Sebep: Teknik şartnamede kriter bulunmaması | Standart proje uygulamaları | 3 | 3 | 9 | Sabit | Enerji verimliliği kriterlerinin eklenmesi | 2026 | Proje Yapım Şb.Müd. ve Enerji Yönetim Birimi | İşletme maliyetleri artar |
| 18 | YIT-18 | İş sağlığı ve güvenliği | Şantiyede İSG kurallarına uyum | Risk: İş kazası yaşanması Sebep: İSG denetimlerinin yetersizliği | İSG uzmanı görevlendirilmesi | 5 | 3 | 15 | Artıyor | Düzenli İSG saha denetimleri | 2026 | Denetim Komisyonu | Hukuki ve idari sorumluluk doğurur |
| 19 | YIT-19 | Kurumsal hafızanın korunması | Teknik doküman arşivinin güvenliği | Risk: Proje dokümanlarının kaybı Sebep: Arşivleme sisteminin yetersizliği | Fiziki arşiv | 3 | 3 | 9 | Sabit | Dijital arşiv sistemi kurulması | 2026 | İdari İşler Şb. Md. | Bilgi kaybı riski |
| 20 | YIT-20 | İç kontrol sisteminin güçlendirilmesi | Taşınır kayıt doğruluğu | Risk: Dayanıklı taşınırların zimmet takibinin zayıf olması Sebep: Personel değişiklikleri ve yoğunluk | Zimmet fişleri, TKYS kayıtları | 3 | 4 | 12 | Artıyor | Periyodik zimmet kontrolü | 2026 | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Denetim bulgusu riski |
| 21 | YIT-21 | Evrak yönetiminin etkinliği | Resmi yazışmaların kayıtlı yürütülmesi | Risk: Evrakın kayıt dışı işlem görmesi Sebep: EBYS kullanımının aksaması | Evrak kontrolü | 4 | 3 | 12 | Sabit | EBYS kullanım zorunluluğu | 2026 | İdari İşler Şb. Md. | Hukuki sorun oluşturabilir |
| 22 | YIT-22 | İnsan kaynakları doğruluğu | Personel bilgilerinin güncelliği | Risk: Personel bilgilerinin hatalı olması Sebep: Güncellemelerin gecikmesi | Personel otomasyon sistemi | 3 | 3 | 9 | Sabit | Periyodik veri kontrolü | 2026 | İdari İşler Şb. Md. | Ödeme hatalarına yol açabilir |
| 23 | YIT-23 | Mali disiplin | Ödeme belgelerinin doğruluğu | Risk: Ödeme emri belgelerinde eksiklik Sebep: Kontrol listesinin kullanılmaması | Evrak ve ön mali kontrol | 4 | 3 | 12 | Artıyor | Standart belge kontrol listesi | 2026 | Gerçekleştirme Görevlisi | Denetim bulgusu riski |
| 24 | YIT-24 | Bütçe kontrolü | Harcamaların ödenek dahilinde yapılması | Risk: Ödenek üstü harcama yapılması Sebep: Anlık bütçe takibinin yetersizliği | Bütçe takip sistemi | 5 | 2 | 10 | Sabit | Gerçek zamanlı ödenek izleme | 2026 | Harcama Yetkilisi | Mali sorumluluk doğurur |
| 25 | YIT-25 | Sözleşme yönetimi | Taahhüt süreçlerinin izlenmesi | Risk: Sözleşme sürelerinin takip edilmemesi Sebep: İzleme çizelgesinin olmaması | Dosya ve sözleşme takibi | 4 | 3 | 12 | Artıyor | Sözleşme takip çizelgesi oluşturulması | 2026 | İhale Takip Şb.Müd. | Süre uzatımı ve cezai risk |

| Sütunlar |  |
| --- | --- |
| 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir. |
| 2 | Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. |
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir. |
| 6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 7 | Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir. |
| 8 | Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir. |
| 9 | Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır. |
| 10 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir. |
| 11 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir. |
| 12 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir. |
| 13 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 14 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir. |
| Renkler |  |
|  | Yüksek düzey risk |
|  | Orta düzey risk |
|  | Düşük düzey risk |
| NOT : Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır. |  |