|  | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RİSK ENVANTERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |
| Dok. Kodu: İK. LS. | Yayın Tarihi: |  | 12/02 /2026 | Revizyon Tarihi: | ..../….. /202… |  |  |  |
| Web Sayfası Linki: |  |  |  |  | Türkçe |  | İngilizce |  |
| Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl: |  | Şubat 2026 |  |  |  |  |  |  |

| No | Temel Riskler | Olasılık | Şiddet | Skor | Önem Düzeyi | Risk Sorumluluğu | Kontrol Faaliyetleri | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapım işlerinin süresinde tamamlanamaması | 4 | 5 | 20 | Çok Yüksek | Yapı İşleri D.Bşk. | İş programı takibi, gecikme cezaları | Eğitim faaliyetlerini aksatabilir |
| 2 | Yaklaşık maliyet ve keşif hataları | 3 | 4 | 12 | Orta | Proje ve Yapım Şube Md. | Güncel piyasa araştırması | Ek ödenek ihtiyacı doğabilir |
| 3 | Şantiye alanlarında iş kazası yaşanması | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Şantiye Şefi | İSG denetimleri, KKD kontrolü | Hukuki ve idari sorumluluk |
| 4 | Kampüs içinde öğrenci/personel güvenliği riski | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Denetim Komisyonu | Fiziki bariyer, güvenlik görevlisi | Kampüs içi projelerde kritik |
| 5 | Teknik personel yetersizliği | 3 | 5 | 15 | Yüksek | Yapı İşleri D.Bşk. | Personel talebi, görev dağılımı | Denetim zafiyeti oluşabilir |
| 6 | Hakediş ödemelerinin gecikmesi | 3 | 4 | 12 | Orta | Mali İşler | Ödenek planlaması | Yüklenici iş yavaşlatabilir |
| 7 | Teknik şartnameye aykırı imalat yapılması | 3 | 4 | 12 | Orta | Denetim Komisyonu | Şantiye denetimleri | Uzun vadeli bakım maliyeti |
| 8 | Ruhsat ve izin süreçlerinde gecikme | 3 | 4 | 12 | Orta | Proje Birimi | Süreç takip çizelgesi | İşin başlaması gecikebilir |
| 9 | Enerji verimliliği kriterlerinin uygulanmaması | 3 | 4 | 12 | Orta | Enerji Yönetim Birimi | Yeşil bina kriterleri | İşletme maliyetleri artar |
| 10 | Taşınır kayıtlarının eksik tutulması | 4 | 3 | 12 | Orta | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Periyodik ambar sayımı | Denetim bulgusu riski |
| 11 | Dayanıklı taşınırların zimmet takibinin zayıf olması | 4 | 3 | 12 | Orta | Taşınır Yetkilisi | Zimmet kontrolü | Kamu zararı riski |
| 12 | Resmi evrakın kayıt dışı işlem görmesi | 3 | 4 | 12 | Orta | İdari İşler Şube Md. | EBYS zorunlu kullanımı | Hukuki sorun doğurabilir |
| 13 | Süreli yazışmaların gecikmesi | 4 | 3 | 12 | Orta | İdari İşler Şube Md. | EBYS hatırlatma sistemi | İdari yaptırım riski |
| 14 | Personel özlük işlemlerinde hata yapılması | 2 | 4 | 8 | Düşük | İdari İşler Şube Md. | Çift kontrol mekanizması | Maaş farkı doğabilir |
| 15 | Personel bilgilerinin güncel olmaması | 3 | 3 | 9 | Düşük | İdari İşler Şube Md. | Periyodik veri kontrolü | Ödeme hatalarına yol açar |
| 16 | Fazla veya yersiz ödeme yapılması | 2 | 5 | 10 | Orta | Gerçekleştirme Görevlisi | Bordro öncesi kontrol | Kamu zararı riski |
| 17 | Muhasebe kodu hatalı ödeme | 3 | 4 | 12 | Orta | İdari İşler Şube Md. ve İhale Takip Şube Md. | Harcama kodu kontrolü | Muhasebe düzeltme gerekir |
| 18 | Ödenek üstü harcama yapılması | 2 | 5 | 10 | Orta | Harcama Yetkilisi ve Denetim Komisyonu | Gerçek zamanlı bütçe takibi | Mali sorumluluk doğurur |
| 19 | Sözleşme sürelerinin takip edilmemesi | 3 | 4 | 12 | Orta | İhale Takip Şube Md. Ve Denetim Komisyonu | Sözleşme takip çizelgesi | Cezai risk oluşabilir |
| 20 | Yüklenici performansının izlenmemesi | 3 | 3 | 9 | Düşük | Denetim Komisyonu | Performans değerlendirme formu | Gelecek işler için risk |
| 21 | Malzeme kaybı veya çalınması | 3 | 4 | 12 | Orta | Şantiye Şefi | Kamera ve depo güvenliği | Kamu zararı riski |
| 22 | Proje dokümanlarının kaybı | 3 | 3 | 9 | Düşük | Proje Arşivi | Dijital arşiv sistemi | Kurumsal hafıza zayıflar |
| 23 | İnşaat atıklarının mevzuata aykırı bertarafı | 3 | 3 | 9 | Düşük | Denetim Komisyonu | Atık takip formları | Çevresel ceza riski |
| 24 | Deprem yönetmeliğine aykırı uygulama | 2 | 5 | 10 | Orta | Proje Birimi | Statik proje ikinci kontrolü | Can ve mal güvenliği riski |