|  |  |
| --- | --- |
| Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Toplantı No | 2025/01 |
| Toplantı Tarih ve Saati | 03.07.2025 10:00 |
| Toplantının Yeri |  |
| Toplantı Konusu | Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri |
|  |
| **Toplantı Gündem Maddeleri** |
|  |
| Gündem No | Gündem  |
| 1. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi |
| 2. | Kütahya DPÜ Merkez ve İlçe Yerleşkeleri Altyapısı 9. Kısım İnşaatı Yapım İşi |
| 3. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi |
| 4. | Çini Araştırma Merkezi Projesi |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi |
| 6. | Enerji Verimliliği KABEV Projesi |
| 7. | Simav Dr. İbrahim Naci EREN Yerleşkesi Spor Tesisleri Yaklaşık Maliyet Çalışması |
|  |
| **Toplantıda Alınan Kararlar** |
|  |
| Karar No | Karar  |
| 1. | Enerji Verimliliği çalışması kapsamında belirlenen binaların Deprem Performans Analizi için firmalardan teklif alınması. Deprem Performans Analizinin tamamlanma süresinin araştırılması. |
| 2. | Enerji Verimliliği çalışması kapsamında belirlenen binalarda yapılacak imalatlara ilişkin gruplandırmanın yapılması. |
| 3. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi için ilgili firma ile görüşme yapılması. |
| 4. | Simav Dr. İbrahim Naci EREN Yerleşkesi Spor Tesislerine ilişkin tamamlanan yaklaşık maliyet çalışmasının idareye teslim edilmesi. |
|  |
| **Katılımcılar** |
|  |
| Adı- Soyadı | Unvanı | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ | Daire Bşk. | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Gamze UYANIK | Elk.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK | Elk.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Selahattin GÜÇLÜ | Elk.Müh. | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ | Mak.Müh. | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU | İnş.Müh | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK | İnş.Müh. | Y.İ.T.D.B | Katıldı |