# UYGULAMA ve DETAY PROJE ONAYI İŞ AKIŞI

**Başlangıç**

Sözleşmesi imzalanmış olan proje hizmet alım işinin,Daire Başkanlığınca belirlenmiş olan kontrol teşkilatı tarafından yükleniciye yer teslimi yapılarak yer teslimi belgesi imzalanarak işe başlanır.

 **DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 6 Ay |

|  |
| --- |
| Kontrol teşkilatı söz konusu işi sözleşme eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurullarına uygun olarak süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından sorumludur. İşi yürürlükteki yapım işleri ile ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak yaptırmakla yükümlüdür. |
|  |  |
| Yüklenici kabul dilekçesini ve projeleri idareye sunar. |
|  |  |
| İdare tarafından uygulama ve detay projelerinin incelenmesi içinkontrol teşkilatına tebliğ edilir. |
|  |  |

## Evet

Projelerin kabulüne engel teşkil eden bir husus var mı?

Projelerin yükleniciye iadesi sağlanır ve gerekçeleri belirtilerek revize edilmesi sağlanır.

Hayır

İdare, muayene ve kabul komisyonu kurar.

Projelerin kabulüne karar verilir.Kontrol teşkilatı muayene ve kabul teklif belgesi hazırlar.

Proje ve ekleri kontrol teşkilatına iade edilir.

Hayır

Muayene ve kabul komisyonu projeleri ve eklerini inceleyerek kabule uygun olup olmadığını kontrol eder.

Projeler kabule uygun mudur?

 Evet

Geçici kabul tutanağı düzenlenerek muayene ve kabul komisyonu ile yüklenici arasında imzalanır.

 F

# UYGULAMA ve DETAY PROJE ONAYI İŞ AKIŞI

 **DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 6 Ay |

 F



Geçici kabul Başkanlık makamına onaya sunulur.

**Bitiş**

Muayene ve kabul tutanağı yükleniciye tebliğ edilir.