# İHALE (YAPIM, HİZMET) HAZIRLIK SÜRECİ İŞ AKIŞI

**Başlangıç**

Yatırım programının Resmi Gazetede yayımlanması

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 3-9 Ay |



Evet

Projeler var mı?

Hayır



Yaklaşık maliyetin onaylanması müteakip Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen eşik değerler esas alınarak ihale usulünün belirlenmesi.

Daire Başkanlığı bünyesinde yapılır veya hizmet alımı yapılır.

Projesi hazır olan yapım ihalesi için keşif ve metraj onayı işlemleri

İhale türü usulünün belirlenmesinin ardından EKAP'a ihale bilgilerinin girilmesi, ihale onay belgesinin alınması ve Daire Başkanlığı makamının onayına sunulması.

İhale ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlanmasını izleyen 3 gün içerisinde komisyonun oluşturulması ve ilgili kişilere tebliğ edilmesi.

Doküman satış işlemleri.



**Bitiş**

İhalenin belirlenen gün ve saatte gerçekleştirilmesi.