


# AVAN PROJE ONAY İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 45 Gün |



**Başlama**

Projeler

onaylandı mı?

Hayır

Evet

Hayır

Geçici kabule uygun mudur?

Geçici kabul komisyonu gerekli incelemeleri yapar.

İdare, geçici kabul komisyonu oluşturur ve ilgili kişilere tebliğ edilir.

Avan projenin onaylandığını gösteren geçici kabul teklif belgesi hazırlanıp idareye sunulur.

Yapı denetim komisyonu/Kontrol teşkilatı projelerin incelemesini yapar.

İdare tarafından avan projenin incelenmesi için

komisyon oluşturulur ve ilgililere tebliğ edilir.

Projelerin yükleniciye iadesi sağlanır ve gerekçeleri belirtilerek revize edilmesi istenir.

Avan proje onay talep dilekçesi ve projeler ilgili firma

tarafından idareye sunulur.

Evet

Geçici kabul tutanağı, muayene ve kabul komisyonu ve yüklenici tarafından imzalanır.

Muayene ve kabul tutanağı Başkanlık makamının onayına sunulur.

Daire Başkanı kabul tutanağını onayladı mı?

Evet

e Başkanı kabul tutanağını onayladı mı?

Muayene ve kabul tutanağı, yükleniciye tebliğ edilir.


C

# AVAN PROJE ONAY İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimi** |  | **Toplam Süre** | 45 Gün |

C



Sözleşmede avan proje

onayı sonrası ara ödeme

var mı?

Hayır

Evet

**Bitiş**

Tahakkuk evrakı düzenlenerek

ara hak ediş ödemesi yapılır.