| Birim |  |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplantı No |  |  | İÇP - 2025/03 |  |  |
| Toplantı Tarih ve Saati |  |  | 10.07.2025 10:00 |  |  |
| Toplantının Yeri |  |  | Y.İ.T.D.Başkanlığı Toplantı Salonu |  |  |
| Toplantı Konusu |  |  | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri |  |  |
| Toplantı Gündem Maddeleri |  |  |  |  |  |
| Gündem No | Gündem |  |  |  |  |
| 1. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi |  |  |  |  |
| 2. | Çini Araştırma Merkezi Projesi İhale İşlemleri |  |  |  |  |
| 3. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi |  |  |  |  |
| 4. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi |  |  |  |  |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi |  |  |  |  |
| 6. | Enerji Verimliliği KABEV Projesi |  |  |  |  |
| 7. | Simav MYO İmar Planına esas Jeoloji-Jeofizik Etüt Çalışması İhalesi |  |  |  |  |
| 8. | Merkez Yerleşke Jenaratör-Asansör İşleri |  |  |  |  |
| Toplantıda Alınan Kararlar |  |  |  |  |  |
| Karar No | Karar |  |  |  |  |
| 1. | Çinili Cami Çini İhya ve minare iskelesi çalışmasının kontrol edilmesi. |  |  |  |  |
| 2. | Enerji Verimliliği çalışması kapsamında Fen Edebiyat, İktisat ve Mühendislik Fakültelerinde yapılması planlanan imalatlara ilişkin yaklaşık maliyet icmal çalışmasının yapılması. |  |  |  |  |
| 3. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi için Jeoloji Mühendisi belirlenmesi. |  |  |  |  |
| 4. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında Olimpik Havuz imalatları için çalışma takvimi belirlenmesi. |  |  |  |  |
| Katılımcılar |  |  |  |  |  |
| Adı- Soyadı |  | Unvanı |  | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ |  | Daire Bşk. |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Gamze UYANIK |  | Elk.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK |  | Elk.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Selahattin GÜÇLÜ |  | Elk.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ |  | Mak.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU |  | İnş.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK |  | İnş.Müh |  | Y.İ.T.D.B | Katıldı |