|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birim | | | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | |
| Toplantı No | | | 2025/03 | | |
| Toplantı Tarih ve Saati | | | 12.08.2025 09:30 | | |
| Toplantının Yeri | | | Y.İ.T.D.Başkanlığı Toplantı Salonu | | |
| Toplantı Konusu | | | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri | | |
|  | | | | | |
| **Toplantı Gündem Maddeleri** | | | | | |
|  | | | | | |
| Gündem No | Gündem | | | | |
| 1. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi | | | | |
| 2. | Çini Araştırma Merkezi İhale İşlemleri | | | | |
| 3. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi | | | | |
| 4. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi | | | | |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi | | | | |
| 6. |  | | | | |
|  | | | | | |
| **Toplantıda Alınan Kararlar** | | | | | |
|  | | | | | |
| Karar No | Karar | | | | |
| 1. | Çinili Cami Çini yıkım ihalesi için yaklaşık maliyet çalışması yapılması | | | | |
| 2. | Kültür-Kongre Merkezi Projesinin yapım firması ile koordinasyonun sağlanması. | | | | |
| 3. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşinin ihalesinin açık ihale usulü yapılması | | | | |
| 4. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında olimpik havuzda bulunan fitness salonlarının havalandırma tesisatının yaptırılması için ön çalışma yapılması. | | | | |
| 5. | Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde talep edilen tadilatların yerinde incelenmesi. | | | | |
| 6. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında Güzel Sanatlar MYO binasında talep edilen tadilatlar için çalışma takvimi belirlenmesi. | | | | |
| 7. |  | | | | |
|  | | | | | |
| **Katılımcılar** | | | | | |
|  | | | | | |
| Adı- Soyadı | | Unvanı | | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ | | Daire Başkanı | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Gamze UYANIK | | Elektrik Y. Mühendisi | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK | | Elektrik Mühendisi | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU | | İnşaat Mühendisi | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK | | İnşaat Mühendisi | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ | | Makina Mühendisi | | Y.İ.T.D.B | Katıldı |