|  |  |
| --- | --- |
| Birim | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| Toplantı No | 2025/03 |
| Toplantı Tarih ve Saati | 12.08.2025 09:30 |
| Toplantının Yeri | Y.İ.T.D.Başkanlığı Toplantı Salonu |
| Toplantı Konusu | Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri |
|  |
| **Toplantı Gündem Maddeleri** |
|  |
| Gündem No | Gündem  |
| 1. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi |
| 2. | Çini Araştırma Merkezi İhale İşlemleri |
| 3. | Çinili Cami Çini Demontajı ve Konsevasyon Yapım İşi |
| 4. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi |
| 5. | Kültür-Kongre Merkezi Projesi |
| 6. |  |
|  |
| **Toplantıda Alınan Kararlar** |
|  |
| Karar No | Karar  |
| 1. | Çinili Cami Çini yıkım ihalesi için yaklaşık maliyet çalışması yapılması |
| 2. | Kültür-Kongre Merkezi Projesinin yapım firması ile koordinasyonun sağlanması. |
| 3. | Çinili Cami Rekonstrüksiyon Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşinin ihalesinin açık ihale usulü yapılması |
| 4. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında olimpik havuzda bulunan fitness salonlarının havalandırma tesisatının yaptırılması için ön çalışma yapılması. |
| 5. | Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde talep edilen tadilatların yerinde incelenmesi. |
| 6. | 2025 Yılı Muhtelif Onarım ve Tadilat Yapım işi kapsamında Güzel Sanatlar MYO binasında talep edilen tadilatlar için çalışma takvimi belirlenmesi. |
| 7. |  |
|  |
| **Katılımcılar** |
|  |
| Adı- Soyadı | Unvanı | Birimi | Katılım/İmza |
| Ümmühan SOLMAZ | Daire Başkanı | Y.İ.T.D.B  | Katıldı |
| Gamze UYANIK  | Elektrik Y. Mühendisi | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| İbrahim KONUK  | Elektrik Mühendisi | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Burak EBEOĞLU  | İnşaat Mühendisi | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Hidayet TEKİK | İnşaat Mühendisi | Y.İ.T.D.B | Katıldı |
| Bilhan KARADENİZ  | Makina Mühendisi | Y.İ.T.D.B | Katıldı |